## Slide 1: Charakteristika a fázy IKT služieb
Timotej Bačo
Round 11

## Slide 2
Špecifická časovo ohraničená aktivita ktorá sa zameriava na dosiahnutie konkrétneho technologického alebo softvérového cieľa
Takéto projekty môžu zahŕňať vývoj nového softvéru, implementáciu komplexných IT systémov, nasadenie hardvérových riešení, migráciu dát, implementáciu cloudových služieb alebo zabezpečenie sietí.
IKT služby môžu byť rôzne – od vývoja aplikácií a poskytovania IT podpory až po zlepšenie existujúcich systémov
IKT Služba

## Slide 3
Vývoj softvérových riešení
Migrácia do Cloudu
Zabezpečenie sieté a ochrana dát
Integrácia a automatizácia procesov
IKT Služba

## Slide 4
Nejde tak o technológie ako o stratégiu:
Miesto kupovania veľkého množstva serverov VMware
Miesto chodenia na pobočky Aplikácie v telefóne
Miesto osobných meetingov, meeting na Webexe :D (Alebo MSTeams :( )
Miesto každodenného kontrolovania routrov automatizovaný script
Prečo IKT Služby?

## Slide 5
Zvýšenie produktivity: Projekty, ktoré zavádzajú nové technologické nástroje (ako CRM alebo ERP systémy), umožňujú firmám rýchlejšie reagovať na potreby trhu, lepšie riadiť svoje operácie a optimalizovať procesy.
Zníženie nákladov: Implementácia cloudových riešení, automatizácia procesov a konsolidácia infraštruktúry môžu viesť k nižším nákladom na údržbu a správu IT systémov.
Inovácia: Inovácia v oblasti softvérových riešení alebo produktov môže výrazne zmeniť spôsob, akým firma pôsobí na trhu, čo môže viesť k zlepšeniu jej konkurenčnej pozície.
Digitálna transformácia: V dnešnej dobe je digitalizácia nevyhnutná pre každú firmu, a preto IKT projekty zohrávajú zásadnú úlohu pri prechode organizácií na digitálne platformy.
Prečo IKT Služby?

## Slide 6
Technická zložitosť: Nie každý projekt je technicky jednoduchý a nie všetky technológie sú vzájomne kompatibilné. Ak sa niečo pokazí v technickej implementácii, môže to viesť k vážnym problémom s funkcionalitou alebo výkonom.
Zmeny v požiadavkách: Počas realizácie projektu sa môžu požiadavky na softvér alebo službu zmeniť. Klient môže zistiť, že potrebuje iné funkcionality, čo môže viesť k dodatočným nákladom a oneskoreniam.
Riziko nedostatočného školenia používateľov: Nový systém môže byť neefektívny, ak používatelia nebudú dostatočne vyškolení na jeho používanie. Implementácia školení a podporných materiálov je kľúčová.
Zabezpečenie: Kybernetické hrozby sú stále väčším problémom, preto každý projekt, ktorý sa týka správy dát alebo vývoja nových systémov, musí zohľadniť potrebné bezpečnostné opatrenia.
Keď sa to pokazí

## Slide 7
Špecificky kombináciou:
Technológií
Obchodných a ľudských faktorov
Musí byť nie len technicky realizovateľný ale aj flexibilný. Trh sa totiž to stále vyvýja technologicky ale aj podnikateľsky
Charakteristiky projektu

## Slide 8
Projekt v IKT službách je vždy dočasný.
Dôležitosť časového rámca: Uvedenie časového rámca je výhodné pre všetky strany (tím, manažíri, zákazníci). Bez tohto časového rámca by mohol projekt stále rásť a spôsobiť neefektívne.
Problémy, ktorí sa môžu vyskytnúť: Bez jasne stanoveného konca sa projekt môže predlžovať, čo vedie k problémom so správou zdrojov, nevyužitým potenciálom alebo problémami s prekrývajúcimi sa zodpovednosťami.
Dočasnosť

## Slide 9
Projekty v oblasti IKT služieb sú jednorazové:
Dôraz na individuálne riešenie: V IKT službách to znamená, že každý projekt môže vyžadovať iný prístup, technológie, metódy alebo nástroje
Problémy, ktorí sa môžu vyskytnúť: Pri realizácii jednorazového projektu môže byť náročné predvídať všetky potencioálne problémy, pretože sa s daným typom projektu organizácia možno ešte nikdy nestretla. To môže viesť k neefektívnym riešeniam alebo predraženým procesom.
Jednorazovosť

## Slide 10
Typy rizík v IKT projektoch:
Technické riziko:Zlyhanie technológií, problémy s kompatibilitou, nefungovanie systémov tak, ako bolo očakávané, alebo problémy s integráciou nových systémov do existujúcej infraštruktúry
Riziko v oblasti ľudí: Nesprávne definované úlohy, nesúlad v tíme, nedostatočné školenia alebo zlé manažovanie tímu môžu viesť k nesplneniu termínov alebo nízkej kvalite
Regulačné riziko: Zmeny v legislatíve alebo bezpečnostných predpisoch môžu ovplyvniť vývoj alebo implementáciu technológie
Riziko a neistota

## Slide 11
Zdroje môžu byť rôzne, od finančných až po ľudské a technické:
Ľudské zdroje: Projekt vyžaduje odborníkov, ako sú vývojári, analytici, dizajnéri, testeri a projektoví manažéri. Títo odborníci musia mať rôzne špecializácie, aby pokryli všetky oblasti projektu, od softvérového vývoja až po riadenie rizík
Technické zdroje: Servery, vývojové nástroje, databázové systémy, sieťová infraštruktúra – tieto technológie sú nevyhnutné na to, aby projekt bežal hladko
Finančné zdroje: Náklady na softvér, hardvér, licencie a mzdové náklady môžu byť vysoké, a preto je dôležité určiť realistický rozpočet, ktorý umožní dosiahnuť všetky požiadavky bez prekročenia stanovených nákladov
Zdroje

## Slide 12
Zdroje môžu byť rôzne, od finančných až po ľudské a technické:
Význam adaptability: Agilné metódy riadenia projektov (ako Scrum alebo Kanban) umožňujú tímom prispôsobiť sa novým výzvam alebo potrebám počas celého životného cyklu projektu. Tieto metódy sa snažia minimalizovať riziká a maximalizovať flexibilitu.
Problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť: Pri nedostatku flexibility môže projekt zlyhať, ak sa nebudú včas vykonané potrebné úpravy. Napríklad, ak sa technológie vyvinú novým smerom, ale projekt nie je schopný sa prispôsobiť, môže to mať negatívny dopad na jeho úspešnosť
Flexibilita a prispôsobivosť

## Slide 13
Kvalita sa musí zabezpečiť na každej úrovni, či už ide o kvalitu kódu, funkcionalitu systému alebo používateľskú skúsenosť. Testovanie a kontrola kvality sú neoddeliteľnou súčasťou každého IKT projektu
Význam kvalitného testovania: Testovanie počas vývoja a po dokončení systému zabezpečuje, že produkt splní požiadavky a bude fungovať podľa očakávaní bez chýb
Problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť: Nezabezpečenie kvalitného testovania alebo nedostatočná kontrola kvality môže viesť k chybám v produkte, ktoré sa môžu prejaviť až po nasadení do prevádzky
Zameranie na kvalitu

## Slide 14
Fázy projektu v IKT službách

## Slide 15
Identifikácia požiadaviek a cieľov: V tejto fáze sa často stretávame s problémom neúplných alebo nekonzistentných požiadaviek, ktoré neskôr vedú k nesúladom v projekte
Stanovenie rozpočtu a časového rámca: Tu sa definuje, koľko peňazí a času bude potrebné na splnenie všetkých požiadaviek
Identifikácia stakeholderov: Tu sa definuje, koľko peňazí a času bude potrebné na splnenie všetkých požiadaviek
Iniciačná fáza

## Slide 16
Identifikácia požiadaviek a cieľov: V tejto fáze sa často stretávame s problémom neúplných alebo nekonzistentných požiadaviek, ktoré neskôr vedú k nesúladom v projekte
Stanovenie rozpočtu a časového rámca: Tu sa definuje, koľko peňazí a času bude potrebné na splnenie všetkých požiadaviek
Identifikácia stakeholderov: V tejto fáze je dôležité identifikovať všetky zainteresované strany to znamená nielen klientov a používateľov, ale aj interných zamestnancov, manažérov, dodávateľov, a dokonca aj regulačné orgány
Iniciačná fáza

## Slide 17
Podrobný plán aktivít: Po získaní všetkých potrebných informácií sa začne rozplánovávanie jednotlivých úloh
Určenie milníkov a kritických bodov: Milníky sú dôležité body, ktoré ukazujú, ako sa projekt vyvíja, a či je projekt na správnej ceste. Tento krok pomáha predísť skĺznutiu projektu mimo plánu
Rizikový manažment: Dôležité je predvídať možné riziká, ako sú technické problémy, zmeny v požiadavkách, alebo problémy s dodávateľmi. Tieto riziká sa musia monitorovať a prijať opatrenia na ich minimalizáciu
Plánovanie

## Slide 18
Vývoj a implementácia: V tejto fáze sa začína skutočná realizácia naplánovaných úloh. Vývojári píšu kód, inžinieri nasadzujú hardware, testujú sa systémy. Projekt začína nadobúdať konkrétnu podobu
Monitoring a kontrola postupu: Počas realizácie je nevyhnutné neustále sledovať pokrok a porovnávať ho s plánom. Tento monitoring zaisťuje, že projekt neodbočuje od stanovených cieľov a časových rámcov
Testovanie: Testovanie je nevyhnutné na overenie, že všetky systémy fungujú správne a spĺňajú požiadavky
Realizácia

## Slide 19
A nakoniec, keď projekt dosiahne fázu uvedenia do prevádzky, je potrebné ho efektívne zaviesť a monitorovať jeho výkon v reálnom prostredí
Podpora po implementácii: Po uvedení do prevádzky je nevyhnutné zabezpečiť technickú podporu a údržbu, aby všetky problémy boli rýchlo vyriešené
Ukončenie a hodnotenie projektu: Na záver sa projekt hodnotí, aby sa zistilo, čo sa podarilo, čo by sa dalo zlepšiť, a aké lekcie sa môžu použiť na budúce projekty
Uvedenie do prevádzky a ”ukončenie”